|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список объектов капитального ремонта жилищного фонда Ивацевичского района на 2023 год** | | | | | | |
|
| № п/п | Адрес объекта | Год построй  ки | Общая площадь квартир жилых помещений, м2 | Перечень работ выполняемых при капитальном ремонте | Планируемые сроки ремонта | |
| начало | оконча-  ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты с вводом площади в текущем году | | | | | | |
| 1 | г. Ивацевичи  ул. Шевченко,  дом 12 | 1979 | 5534 | замена покрытия кровли из а\ц листов, ремонт стропильной системы, устройство козырьков над балконами верхних этажей, ремонт крылец, отмостки, прияков, козырьков входов в подъезд, усиление сущ. экрана лоджии, замена оконных и дверных проемов в моп, замена внутридомовых инженерных систем, устройство молниезащиты и системы уравнивания потенциалов, ремонтно-восстановительные работы. | декабрь  2022 | апрель  2023 |
| 2 | Ивацевичский р-н аг. Квасевичи  ул. Советская,  дом 14 | 1963 | 290 | ремонт кровли из а/ц листов стропильной системы, ремонт вентшахт, восстановление несущей способности ж/б конструкций (замена отдельных деревянных балок межэтажного перекрытия), устройство монолитного пояса на кровле,устройство водосточной системы, замена внутридомовой системы электроснабжения, устройство молниезащиты и уравнивание потенциалов,ремонт отмостки, козырьков, крылец, ремонтно-восстановительные работы. | июнь  2023 | август  2023 |
| 3 | Ивацевичский р-н  аг. Вулька-Обровская  ул. Советская,  дом 9 | 1989 | 820 | ремонт кровли из а/ц листов, восстановление эксплуатационных характеристик ж/б конструкций, устройство водосточной системы, ремонт вентшахт, балконов и ограждений, цоколя, отмостки, входных групп, замена оконных и дверных проемов в моп, замена внутридомовых инженерных систем, устройство молниезащиты и системы уравнивания потенциалов, ремонтно-восстановительные работы. | июль  2023 | сентябрь  2023 |
| Объекты без ввода площади в текущем году | | | | | | |
| 1 | г. Ивацевичи  ул. Шевченко,  дом 10 | 1974 | 3846 | сезонные работы (покраска фасада локально, рекультивация земель, подготовительно-восстановительные работы) | май  2023 | май  2023 |
| 2 | г. Ивацевичи  ул. Заводская,  дом 16 | 1959 | 204 | устройство покрытия кровли, замена утеплителя, устройство наружного водоотвода, ремонт дымоходов, устройство молниезащиты | июль 2023 | сентябрь 2023 |

Примечание: В списке возможны изменения в течение текущего года.