|  |
| --- |
| **Список объектов текущего ремонта жилищного фонда Ивацевичского района на 2023 год** |
| **№ п/п** | **Адрес дома** | **Вид работ** | **Сроки выполнения работ** |
| 1 | г.Ивацевичи, ул.60 Лет Октября, 11 | ремонт кровли | 1-2 кв. |
| 2 | г.Ивацевичи, ул.70 Лет Октября, 2 | ремонт ограждения лоджии | 2 кв. |
| 3 | г.Ивацевичи, ул.70 Лет Октября, 4 | ремонт фасада | 2-3 кв. |
| входных групп |
| замена окон |
| ремонт козырьков входов в подъезд |
| 4 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 41 | ремонт козырьков входов в подъезд | 2 кв. |
| 5 | г.Ивацевичи, ул.Коммунистическая, 6 | ремонт кровли | 1-2 кв. |
| 6 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 43А | ремонт кровли | 3 кв. |
| 7 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 49 | ремонт, замена окон | 1-2 кв. |
| ремонт отделки техпомещений |
| замена дверей |
| 8 | г.Ивацевичи, пер.Луговой, 1 | ремонт кровли | 2 кв. |
| 9 | г.Ивацевичи, пер.Луговой, 3 | ремонт крылец, цоколя | 2 кв. |
| 10 | г.Ивацевичи, пер.Тихий, 8 | ремонт отмостки | 3 кв. |
| 11 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 31 | ремонт кровли | 2 кв. |
| 12 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 41 | ремонт кровли | 2 кв. |
| 13 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 49 | ремонт стыков | 1 кв. |
| 14 | г.Ивацевичи, ул.Чкалова, 16 | ремонт кровли | 2 кв. |
| 15 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 14 | ремонт кровли | 2-3 кв. |
| ремонт, замена окон |
| 16 | Ивацевичский район | утепление труб | 2-3 кв. |
| 17 | Ивацевичский район | замена приборов учета отопления и гвс | 2-4 кв. |
| 18 | Ивацевичский район | замена светильников на светодиодные | 1-4 кв. |
| 19 | г.Коссово, ул.3-го Февраля, 4 | ремонт кровли | 1-2 кв. |
| 20 | г.Коссово, ул. Филипповича, 5 | ремонт кровли | 3 кв. |
| 21 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 9 | ремонт кровли | 3-4 кв. |
| 22 | аг. Гощево, ул.Новая, 8 | ремонт кровли | 3-4 кв. |
| 23 | аг. Гощево, ул.Новая, 4 | ремонт кровли | 3-4 кв. |
| 24 | аг. Доманово, пер.Железнодорожный, 3 | ремонт кровли | 2 кв. |
| 25 | аг.Бытень, ул.Комсомольская, 22 | ремонт кровли | 2 кв. |
| 26 | д.Волька, ул.Региновская, 6 | ремонт крылец | 2-4 кв. |
| ремонт кровли |
| ремонт стыков |
| 27 | д.Волька, ул.Региновская, 7 | ремонт крылец | 2-3 кв. |
| ремонт кровли |
| ремонт стыков |
| 28 | д.Волька, ул.Региновская, 8 | ремонт крылец | 2-3 кв. |
| ремонт кровли |
| 29 | пос.Зеленый Бор, ул.Центральная, 4 | ремонт, замена окон | 2 кв. |
| ремонт балконов |
| 30 | пос.Зеленый Бор, ул.Центральная, 6А | ремонт кровли | 3-4 кв. |
| ремонт, замена окон |
| 31 | пос.Зеленый Бор, ул.Центральная, 8А | ремонт кровли | 3-4 кв. |
| ремонт, замена окон |
| 32 | пос.Зеленый Бор, ул.Центральная, 10 | ремонт кровли | 3-4 кв. |
| 33 | д.Яглевичи, ул. Строителей, 11 | ремонт кровли | 3-4 кв. |
| 34 | г.п.Телеханы, ул. 17 Сентября, 33Б | ремонт козырьков балконов | 2 кв. |

**Примечание: В списке возможны изменения в течение текущего года.**