Гуманитарный проект государственного учреждения образования «Средняя школа № 4 г. Ивацевичи» Брестской области ищет спонсоров

|  | Наименование проекта | «Школьный спортивный комплекс» |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование организации | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 г. Ивацевичи» Брестской области |
|  | Адрес организации, телефон | Республика Беларусь, Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Черткова, д. 34, индекс 225295 E-mail: sch4@rooivacevichi.gov.by Факс: +375164597390 Тел.: +375164597392 |
|  | Информация об организации | Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 г. Ивацевичи» является учреждением образования, обеспечивающим получение общего среднего образования, в котором осуществляются обучение и воспитание на I, II и III ступенях общего среднего образования. |
|  | Руководитель организации | Колесникович Инна Сергеевна, директор ГУО «Средняя школа № 4 г. Ивацевичи» E-mail: ina.kalesnikovich@mail.ru Тел.: +375164597392 |
|  | Менеджер проекта | Емельянова Ирина Васильевна, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 4 г. Ивацевичи» Тел.: +375164597391, +375292286444 E-mail: i_yemelyanova@mail.ru |
|  | Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников | Помощь не оказывалась. |
|  | Требуемая сумма | 25 000 EUR |
|  | Софинансирование | 10% |
|  | Срок проекта | 2021 (далее – бессрочно) |
|  | Цель проекта | совершенствование спортивной инфраструктуры школы для повышения эффективности спортивно-оздоровительной работы и укрепления здоровья обучающихся |
|  | Задачи проекта | - увеличение функциональных возможностей школьного спортивного ядра и спортивного зала; - привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; - повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; - развитие инициативы ученического и педагогического коллектива в самостоятельном благоустройстве школьного спорткомплекса; - привлечение общественности к участию в реализации проекта; - улучшение спортивной материально-технической базы школы. |
|  | Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами | Спортивный комплекс школы включает в себя школьный стадион (спортивное ядро), спортивный зал. 1. Реконструкция спортивного ядра включает: 1.1. землеустроительные работы по зонированию на следующие спортивные зоны: - футбольное поле; - волейбольная и баскетбольная площадка; - спортивный гимнастический городок с полосой препятствий; - беговая дорожка; - сектор для прыжков в длину с разбега; 1.2. приобретение уличного спортивного оборудования для оборудования зон: - футбольное поле: ворота, оградительная сетка, искусственное футбольное покрытие, информационное табло, места для зрителей; - волейбольная и баскетбольная площадки: волейбольные и баскетбольные стойки, щиты, специальное покрытие; - спортивный гимнастический городок с полосой препятствий: турники (5 шт.), рукоходы (2 шт.), шведские стенки (3 шт.), пирамиды (2 шт.), беговые тренажеры (5 шт.), тренажеры для развития мышц пресса (5шт.), детский спортивный комплекс (1 шт.); - беговая дорожка: специальное покрытие для беговой дорожки; 2. Для организации полноценной физкультурно-оздоровительной работы в спортивном зале необходимо произвести капитальный ремонт зала (выравнивание и покраска стен, потолка, частичная замена покрытия пола, электрические работы). В спортивный зал необходимо приобрести и установить: - щиты баскетбольные пластиковые (2 шт.); - шведские стенки (16 шт.); - перекладины пристенные (3 шт.); - брусья разновысокие (1 шт.); - скамейки гимнастические (10 шт.); - кольца гимнастические (1 шт.); - доски гимнастические навесные для пресса (16 шт.); - канаты (4 шт.); - подвесной снаряд для канатов (2 шт.); - барьеры (4 шт.); - стойки для прыжков в высоту (1 комплект). Необходимо приобретение следующего спортивного инвентаря: - маты спортивные (10 шт.); - мячи волейбольные (30 шт.); - мячи баскетбольные (30 шт.); - мячи футбольные (10 шт.); - мячи резиновые для метания в цель (30 шт.); - коврики гимнастические (30 шт.). |
|  | Обоснование проекта | В государственном учреждении образования «Средняя школа № 4 г. Ивацевичи» обучается 1156 учащихся. Организована работа специализированного по спорту 7 «Д» класса (направление: футбол, дзюдо, плавание); факультативных занятий «Час здоровья и спорта», «Играем в футбол», «Туризм»; объединений по интересам «Баскетбол», «Играем в футбол» (5 групп), «Пожарный спорт», «Если к цели стремиться одной». Школа построена в 1990 году. На территории школы имеется стадион (спортивное ядро), но в настоящее время требуется большая его реконструкция (зонирование, выравнивание покрытия и т.д.) и обновление оснащенности. Имеющийся в школе спортивный зал требует капитального ремонта, спортивное оборудование зала частично устарело и пришло в негодность. Для повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы требуется обновление имеющегося и приобретение нового современного спортивного оборудования и инвентаря. Ежегодно приобретается спортивный инвентарь (в основном, волейбольные и футбольные мячи). Получены 88 комплектов лыж с ботинками. Ограниченное финансирование не позволяет обновить спортивный инвентарь в необходимом для школы объеме. Проведение ряда земельных работ, ремонт, изготовление и установка спортивных снарядов не могут быть осуществлены школой самостоятельно и требуют привлечения спонсорских средств. |
|  | Деятельность после окончания проекта | Современный многофункциональный спортивный комплекс в дальнейшем может получить статус межшкольного, т.к. находится в непосредственной близости от других учреждений образования. Возможности физкультурно-спортивной работы, проведения спортивных мероприятий в рамках шестого школьного дня расширятся. Спорткомплекс будет доступен для жителей микрорайона. |
|  | Бюджет проекта | 25 000 EUR |
| До и после реконстукции |  |  |